УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

(должность, организация)

_____________ /______________/

(подпись) (ФИО)

«___» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

«Система управления практиками студентов»

Код работы: __________________________

Регистрационный номер: _______________

(при необходимости)

Заказчик: ____________________________

(наименование организации)

Разработчик: _________________________

(наименование организации / ФИО студента)

Руководитель работы: _________________

(ФИО, подпись)

Исполнитель: _________________________

(ФИО, подпись)

Оглавление

1. Общие сведения	4

2. Цели и назначение системы	4

2.1 Цели создания	4

2.2 Назначение системы	4

3. Характеристика объекта автоматизации	5

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации	5

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	6

4. Требования к системе	6

4.1 Требования к структуре	6

4.2 Требования к функциям	6

4.3 Требования к видам обеспечения	6

4.4 Общие технические требования	7

5. Состав и содержание работ	12

5.1 Анализ требований	12

5.2 Проектирование системы	12

5.3 Разработка базы данных	13

5.4 Разработка программного обеспечения	13

5.5 Тестирование	14

5.6 Ввод в эксплуатацию	14

5.7 Порядок взаимодействия участников разработки	14

5.8 Перечень разрабатываемой документации	15

6. Порядок разработки	15

6.1 Этапы разработки	15

6.2 Порядок выполнения работ	15

6.3 Документация	15

6.4 Контроль разработки	15

7. Порядок контроля и приемки	16

7.1 Виды испытаний	16

7.2 Методы проведения испытаний	16

7.3 Критерии приемки системы	17

7.4 Порядок приемки работ	17

7.5 Состав приемочной документации	17

7.6 Приемочная комиссия	17

8. Подготовка к вводу	18

8.2 Создание условий функционирования системы	18

8.3 Организационно-штатные мероприятия	18

8.4 Подготовка информационной базы	18

8.5 Обучение персонала и пользователей	18

8.6 Проверка готовности к вводу	19

8.7 Ввод системы в действие	19

9. Требования к документированию	19

9.1 Перечень разрабатываемых документов	19

9.2 Вид представления и количество документов	19

9.3 Требования к оформлению документации	20

10. Источники разработки	20

## 1 Общие сведения

### 1.1 Полное наименование АС и её условное обозначение

Автоматизированная система управления практиками студентов (АС «Практика»).

### 1.2 Наименование организации-заказчика

СПб ГУП “Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр”

Разработчики: Спиридонов К.С, Мазепа М.М, Ермаков С.А, Гладкая А.М.

### 1.3 Перечень документов, на основании которых создаётся АС

- Учебное задание: СПБ ГБПОУ “Петровский колледж”

- ГОСТ 34.602-2020, от 22 декабря 2020 г.

### 1.4 Сроки начала и окончания разработки АС

Дата начала разработки АС: 27.04.2026

Дата окончания разработки АС: 06.06.2026

## 2 Цели и назначение системы

### 2.1 Цели создания

АС предназначена для выполнения следующих задач:

- Автоматизация учета студентов и практик (см. пояснительную записку, п. 2.1.1);

- Снижение ручной работы (см. пояснительную записку, п. 2.1.2) ;

- Централизованное взаимодействие вузов и компаний(см. пояснительную записку, п. 2.1.3);

- Контроль распределения студентов (см. пояснительную записку, п. 2.1.4) .

Критерии оценки достижения целей:

- Среднее время выполнения операции учёта и бронирования не превышает 30 секунд на одну запись;

- Количество ошибок при внесении, изменении и удалении данных не более 1 на 1000 выполненных операций.

### 2.2 Назначение системы

Вид автоматизируемой деятельности – учёт, бронирование и документальное сопровождение распределения студентов на производственную практику (детализация представлена в пояснительной записке, п. 2.2.1) .

Перечень объектов использования АС (распределение ответственности по объектам представлено в пояснительной записке, п. 2.2.2):

- Вузы;

- Компании-работодатели;

- Администратор системы.

Функции АС по объектам (алгоритмы и ограничения реализации представлены в пояснительной записке, п. 2.2.3) :

Вузы:

- Ведение реестра студентов;

- Публикация календаря практик с указанием периода, количества мест и требуемых качеств студентов;

- Заключение договоров с компаниями;

- Передача списков студентов в компанию после заключения договора;

- Прикрепление закрывающих документов.

Компании:

- Регистрация в системе;

- Указание потребности в студентах с указанием количества и требуемых качеств;

- Просмотр календарей практик вузов;

- Бронирование студенческих мест;

- Прикрепление закрывающих документов.

Администратор системы:

- Регистрация вузов и компаний;

- Ведение справочников.

## 3 Характеристика объекта автоматизации

### 3.1 Основные сведения об объекте автоматизации

Объект автоматизации – процесс организации и проведения производственных практик студентов в высших учебных заведениях.

В рамках объекта автоматизации выполняются следующие действия:

- Ведение вузами реестров студентов, направляемых на практику;

- Регистрация компаний-работодателей, предоставляющих места для прохождения практики;

- Публикация вузами календарей практик с указанием периода, количества мест и требуемых компетенций студентов;

- Формирование компаниями заявок на студентов с указанием потребности в количестве и качественных характеристиках;

- Бронирование компаниями студенческих мест на основании опубликованных календарей;

- Заключение договоров между вузами и компаниями на проведение практики;

- Передача персональных данных студентов компаниям после заключения договора;

- Прием и прикрепление закрывающих документов по итогам практики с обеих сторон.

Участники процесса: вузы, компании-работодатели, администратор системы.

Масштаб разработки: не менее 10 вузов и 50 компаний-работодателей в рамках опытной эксплуатации.

### 3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

- Эксплуатация АС осуществляется в штатном режиме работы организаций-участников в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

- Доступ пользователей к АС осуществляется через сеть Интернет с использованием веб-браузера.

- Характеристики окружающей среды на рабочих местах пользователей соответствуют санитарным нормам для офисных помещений: температура воздуха от 18 до 24 градусов Цельсия, относительная влажность от 40 до 60 процентов, отсутствие агрессивных сред и вибраций.

## 4 Требования к системе

### 4.1 Требования к структуре

Система включает подсистемы: студенты, компании, договоры, практики, закрывающие документы.

### 4.2 Требования к функциям

- Добавление и редактирование студентов;

- Учет компаний и требований;

- Назначение студентов на практику;

- Ведение календаря практик;

- Возможность брони студентов компаниями.

- Автоматическая рассылка уведомлений о бронировании, о приближении сроков, о необходимости загрузить закрывающие документы.

### 4.3 Требования к видам обеспечения

##### 4.3.1 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение системы должно включать:

- Использование реляционной базы данных для хранения информации

- Хранение данных о студентах, вузах, компаниях, договорах и практиках

- Обеспечение целостности данных с помощью первичных и внешних ключей

- Поддержка операций добавления, изменения и удаления данных

- Организация резервного копирования и восстановления данных

- Защита персональных данных пользователей

##### 4.3.2 Программное обеспечение

Программное обеспечение системы должно обеспечивать:

- Реализацию системы в виде веб-приложения

- Поддержку клиент-серверной архитектуры

- Использование СУБД

- Работу в современных веб-браузерах

- Реализацию бизнес-логики системы

- Разграничение прав доступа пользователей

- Возможность дальнейшего расширения функциональности

##### 4.3.3 Техническое обеспечение

Техническое обеспечение системы должно включать:

- Сервер для размещения базы данных и серверной части приложения

- Клиентские устройства (персональные компьютеры или ноутбуки)

- Доступ к сети Интернет для взаимодействия с системой

- Минимальные требования к клиенту:

  - наличие веб-браузера

  - стабильное интернет-соединение

##### 4.3.4 Математическое обеспечение

Требований нет.

##### 4.3.5 Лингвистическое обеспечение

Язык интерфейса — русский, использование SQL для запросов.

##### 4.3.6 Метрологическое обеспечение

Требований нет.

##### 4.3.7 Организационное обеспечение

Организационное обеспечения включает в себя наличие персонала на следующих должностях:

- Администратор системы

- Представитель ВУЗа

- Представитель компании-работодателя

### 4.4 Общие технические требования

##### 4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС

Численность персонала и пользователей определяется штатным расписанием организаций-участников. К работе в АС допускаются лица, прошедшие инструктаж в течение 2 рабочих дней с момента регистрации в системе. Квалификационные требования:

- Администратор системы – высшее профильное образование, опыт администрирования информационных систем не менее 1 года;

- Представитель вуза (сотрудник учебного отдела, деканата, кафедры) – навыки работы с персональным компьютером и веб-браузером;

- Представитель компании – навыки работы с персональным компьютером и веб-браузером.

Подготовка пользователей проводится в форме дистанционного инструктажа по предоставленной документации. Контроль знаний и навыков – тестирование в системе.

Режим работы персонала и пользователей – в соответствии с режимом работы организации-участника.

##### 4.4.2 Требования к показателям назначения

- Максимальное количество одновременно работающих пользователей – не менее 100;

- Время отклика системы при выполнении типовой операции (поиск, сохранение, бронирование) – не более 3 секунд;

- Время выгрузки отчёта за один семестр – не более 30 секунд;

- Количество одновременно обрабатываемых записей в реестре студентов – не менее 10000;

- Количество одновременно обрабатываемых записей в реестре компаний – не менее 500.

##### 4.4.3 Требования к надежности

- Коэффициент готовности системы – не менее 0,98;

- Время восстановления работоспособности после отказа – не более 4 часов;

- Сохранность данных при программном сбое – 100 процентов (наличие резервных копий);

- Допустимое время планового простоя для проведения профилактических работ – не более 8 часов в месяц.

Перечень аварийных ситуаций, требующих контроля надёжности:

- Отказ серверного оборудования;

- Потеря электропитания на стороне хостинга;

- Сбой в работе сети Интернет.

Требования к надёжности технических средств и программного обеспечения определяются в соответствии с паспортными данными используемого оборудования и лицензионными соглашениями поставляемого программного обеспечения.

##### 4.4.4 Требования по безопасности

При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств АС должны быть обеспечены:

- Защита персонала от поражения электрическим током в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок;

- Защита персонала от воздействия электромагнитных полей в соответствии с санитарными нормами.

Допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок на рабочих местах – в соответствии с санитарными нормами для офисных помещений.

Экологическая безопасность обеспечивается отсутствием вредных выбросов и отходов при эксплуатации АС.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Эргономические требования к организации и средствам деятельности персонала и пользователей АС:

- Расположение элементов управления и отображения информации на экране должно соответствовать последовательности действий пользователя;

- Размер шрифта основных элементов интерфейса – не менее 12 пунктов;

- Цветовая схема интерфейса должна обеспечивать различимость элементов без напряжения зрения не менее 8 часов.

Требования к средствам отображения информации и организации рабочего места определяются санитарными нормами для офисных помещений.

Требования к технической эстетике:

- Композиционная целостность интерфейса – единый стиль оформления всех экранных форм;

- Информационная выразительность – однозначное восприятие всех элементов управления и отображаемых данных;

- Рациональность формы экранных элементов – минимальное количество действий для выполнения типовой операции.

##### 4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Не предъявляются, так как АС не является подвижной.

##### 4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

Условия и регламент эксплуатации:

- Круглосуточная доступность системы за исключением времени проведения плановых профилактических работ;

- Плановые профилактические работы проводятся с 02:00 до 06:00 по московскому времени с периодичностью не чаще одного раза в неделю.

Требования к техническому обслуживанию:

- Ежедневное резервное копирование данных;

- Еженедельный контроль свободного места на дисковых носителях;

- Ежемесячный анализ журналов ошибок.

Контроль технического состояния и ремонт проводятся администратором системы с привлечением сторонних организаций по договору.

Требования к площадям и инфраструктуре:

- Размещение серверной части – на мощностях хостинг-провайдера с параметрами, определёнными договором оказания услуг;

- Размещение рабочих мест пользователей – офисные помещения вузов и компаний, соответствующие санитарным нормам.

Хранение комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей не требуется, так как АС не содержит собственного технического обеспечения на стороне пользователя.

##### 4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита информации от несанкционированного доступа обеспечивается следующими мерами:

- Аутентификация пользователей по логину и паролю;

- Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая прописные и строчные буквы, цифры;

- Блокировка учётной записи на 15 минут после 3 неудачных попыток входа;

- Разграничение прав доступа по ролям «администратор», «представитель вуза», «представитель компании»;

- Передача персональных данных студентов между вузами и компаниями осуществляется после заключения договора, доступ к персональным данным третьих лиц запрещён;

- Все действия пользователей фиксируются в журнале событий с указанием времени, IP-адреса и типа операции.

##### 4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

При наступлении следующих событий должна быть обеспечена сохранность информации в АС:

- Аварийное отключение электропитания серверного оборудования – восстановление данных из резервных копий с потерей не более 1 часа;

- Отказ технических средств (выход из строя жёсткого диска) – восстановление данных из резервных копий с потерей не более 24 часов;

- Программный сбой, приведший к повреждению базы данных – восстановление из последней полной резервной копии.

Резервное копирование выполняется ежедневно с сохранением копий за последние 30 дней.

##### 4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования к радиоэлектронной защите средств АС не предъявляются, так как АС не содержит собственных радиоэлектронных средств.

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям определяются условиями размещения серверной части (дата-центр хостинг-провайдера) и офисной техникой на рабочих местах пользователей в соответствии с паспортными данными оборудования.

##### 4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

АС должна быть патентно чистой на территории Российской Федерации. Патентные исследования не проводятся, так как система создаётся на основе типовых решений и открытых технологий.

##### 4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

- При разработке АС должны использоваться;

- Стандартные методы реализации функций (веб-интерфейс, клиент-серверная архитектура);

- Типовые проектные решения (трёхуровневая архитектура, реляционная база данных);

- Унифицированные формы документов в формате PDF;

- Стандартные протоколы обмена данными HTTPS, REST API.

Допускается использование типовых компонентов и комплексов без дополнительной сертификации.

##### 4.4.13 Дополнительные требования

Требования к оснащению АС учебно-тренировочными средствами и документацией на них:

- Документация в электронном виде (руководство пользователя, руководство администратора) размещается в системе в разделе «Помощь».

## 5 Состав и содержание работ

- Анализ предметной области и согласование ТЗ (до 05.05.2026).

- Техническое проектирование (до 15.05.2026).

- Разработка БД и программного кода (до 30.05.2026).

- Тестирование и отладка (до 03.06.2026).

- Приемка и ввод в действие (до 06.06.2026).

## 6 Порядок разработки

### 6.1 Порядок организации разработки АС

Разработка АС выполняется последовательно по этапам с возможностью частичного перекрытия работ на смежных этапах. Основные этапы разработки:

- анализ требований;

- проектирование системы;

- разработка базы данных и программного обеспечения;

- тестирование системы;

- ввод в эксплуатацию.

Контроль выполнения и приёмка результатов каждого этапа осуществляются путём проверки соответствия полученных результатов требованиям технического задания.

### 6.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Исходными данными для разработки являются:

- Утвержденное техническое задание на разработку АС;

- Действующие нормативно-технические документы, распространяющиеся на объект автоматизации и процессы его функционирования;

- Проектная и эксплуатационная документация на объект автоматизации;

- Организационно-распорядительные документы заказчика, регламентирующие работу объекта.

В процессе разработки формируются документы, указанные в п. 6.3.

### 6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

- По окончании этапа «Анализ требований» — спецификация требований к системе.

- По окончании этапа «Проектирование системы» — технический проект, описание базы данных.

- По окончании этапа «Разработка базы данных и программного обеспечения» — рабочая документация, исходные тексты программ, руководство пользователя.

- По окончании этапа «Тестирование системы» — программа и методика испытаний, отчёт о тестировании.

- По окончании этапа «Ввод в эксплуатацию» — акт сдачи-приёмки системы, эксплуатационная документация.

### 6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации

Экспертиза разработанной технической документации проводится после завершения каждого этапа. Разработчик представляет комплект документов заказчику, который осуществляет проверку на соответствие требованиям технического задания и нормативным документам. По результатам экспертизы оформляется заключение с решением о приёмке этапа либо перечнем замечаний и сроков их устранения.

### 6.5 Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний

Макеты на этапах разработки не предусмотрены.

### 6.6 Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС

Разработчик совместно с заказчиком составляет план совместных работ, включающий перечень мероприятий, сроки их выполнения, ответственных лиц и формы взаимодействия. План согласовывается сторонами и утверждается руководителями организаций-участников до начала работ.

### 6.7 Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Программа работ по стандартизации в рамках данной разработки не разрабатывается, так как применяются действующие государственные и отраслевые стандарты.

### 6.8 Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Разработчик гарантирует соответствие разработанной АС требованиям технического задания при соблюдении заказчиком условий эксплуатации. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки системы. В течение гарантийного срока разработчик обязуется безвозмездно устранять выявленные скрытые дефекты программного и информационного обеспечения, допущенные по его вине.

### 6.9 Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС

Технико-экономическая оценка разработки выполняется на этапе проектирования системы. Разработчик готовит расчёт ожидаемой экономической эффективности внедрения АС и представляет его заказчику для согласования. При необходимости оценка уточняется по результатам опытного функционирования.

### 6.10 Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Программы метрологического обеспечения, обеспечения надежности и эргономического обеспечения разрабатываются при необходимости на этапе технического проектирования. Разработчик готовит проекты программ, согласует их с заказчиком и утверждает в составе технической документации на систему. Для данной АС обязательная разработка указанных программ не предусмотрена, если иное не будет установлено по результатам анализа требований.

## 7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

### 7.1 Виды испытаний

Для проверки соответствия автоматизированной системы «Практика» требованиям технического задания должны проводиться следующие виды испытаний: модульные, интеграционные, функциональные и приемочные.

Модульное тестирование предусматривает проверку отдельных компонентов системы, включая работу с базой данных, выполнение операций добавления и редактирования данных, а также обработку запросов.

Интеграционное тестирование направлено на проверку взаимодействия между модулями системы, включая работу подсистем, обеспечивающих учет студентов, компаний и практик, а также корректность обмена данными между ними.

Функциональное тестирование проводится с целью проверки соответствия реализованных функций требованиям технического задания и включает проверку управления студентами и компаниями, работы с договорами, назначения студентов на практику и загрузки документов.

Приемочные испытания проводятся заказчиком и включают демонстрацию всех функций системы, проверку сценариев использования и подтверждение соответствия системы требованиям технического задания.

### 7.2 Методы проведения испытаний

Испытания автоматизированной системы должны проводиться с использованием методов ручного тестирования, тестирования с применением контрольных данных, проверки граничных значений, а также анализа корректности получаемых результатов.

### 7.3 Критерии приемки системы

Автоматизированная система считается принятой при выполнении следующих условий: реализованы все функции, предусмотренные техническим заданием, отсутствуют критические ошибки, обеспечена корректная работа всех модулей, данные сохраняются и обрабатываются без потерь, а пользовательский интерфейс соответствует установленным требованиям.

### 7.4 Порядок приемки работ

Приемка автоматизированной системы осуществляется в следующем порядке: проведение тестирования разработчиком, устранение выявленных недостатков, демонстрация системы заказчику, проверка соответствия системы требованиям технического задания и принятие решения о приемке.

### 7.5 Состав приемочной документации

По результатам разработки автоматизированной системы должна быть оформлена следующая документация: техническое задание, описание системы, руководство пользователя и отчет о тестировании.

### 7.6 Приемочная комиссия

Функции приемочной комиссии в рамках учебного проекта выполняет заказчик — преподаватель. При необходимости к приемке могут привлекаться члены комиссии по защите.

## 8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие

### 8.1 Создание условий функционирования системы

В целях обеспечения функционирования автоматизированной системы «Практика» должны быть выполнены мероприятия по созданию условий, гарантирующих соответствие системы требованиям технического задания.

К указанным мероприятиям относятся: развертывание программного обеспечения на сервере, настройка базы данных и подключений к ней, обеспечение стабильного доступа пользователей к системе через сеть Интернет, проверка работоспособности технических средств, а также обеспечение защиты данных и разграничения доступа пользователей.

### 8.2 Организационно-штатные мероприятия

В рамках подготовки объекта автоматизации должны быть выполнены организационно-штатные мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации системы.

К данным мероприятиям относятся: определение состава пользователей системы, назначение ответственных лиц за сопровождение системы, распределение ролей пользователей (администратор, представитель вуза, представитель компании), создание учетных записей пользователей, а также разработка регламентов работы с системой.

### 8.3 Подготовка информационной базы

Подготовка информационной базы должна обеспечивать наличие достоверных и полноценных данных для функционирования системы.

В рамках подготовки информационной базы должны быть выполнены: заполнение базы данных начальными сведениями (о вузах, студентах, компаниях), проверка корректности и полноты данных, а также настройка справочников и классификаторов.

### 8.4 Обучение персонала и пользователей

Обучение персонала и пользователей должно обеспечивать готовность к работе с автоматизированной системой.

Обучение включает ознакомление с функциональными возможностями системы, инструктаж по выполнению основных операций, изучение пользовательской документации, а также проверку готовности пользователей к работе с системой.

### 8.5 Проверка готовности к вводу

Перед вводом автоматизированной системы в эксплуатацию должна быть проведена проверка ее готовности.

Проверка включает контроль выполнения всех функций системы, тестирование системы на реальных данных, а также устранение выявленных недостатков.

### 8.6 Ввод системы в действие

Автоматизированная система считается готовой к вводу в действие при выполнении всех предусмотренных мероприятий по подготовке объекта автоматизации и подтверждении соответствия системы требованиям технического задания.

## 9 Требования к документированию

### 9.1 Перечень разрабатываемых документов

В рамках разработки системы должны быть подготовлены следующие документы:

- Техническое задание

- Описание системы (архитектура и функционал)

- Описание базы данных

- Руководство пользователя

- Руководство администратора

- Отчет о тестировании

### 9.2 Вид представления и количество документов

Документы должны быть представлены:

- В электронном виде (формат DOCX / PDF)

- В количестве не менее одного экземпляра каждого документа

При необходимости допускается печатная версия документов.

### 9.3 Требования к оформлению документации

Документация должна разрабатываться с учетом требований:

- Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

- Единой системы программной документации (ЕСПД)

Документы должны содержать:

- Структурированное содержание

- Нумерацию разделов и подразделов

- Единый стиль оформления

- Корректное оформление таблиц и схем

## 10 Источники разработки

ГОСТ 34.602-2020.

Учебные материалы.